Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Управління ІТ-проєктами»

Робота №8

Тема «Розрахунок тривалості проєкту методом критичного шляху СРМ та методом PERT»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122                            		                     	Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач                             					Камінська Ж.К.

2025

Мета

Розрахувати тривалість проєкту за допомогою двох методів: методом критичного шляху СРМ та методом PERT.

Завдання

| Робота | Оптимістична оцінка, О | Найбільш імовірна, М | Песимістична, Р |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 2 | 4 | 8 |
| B | 2 | 4 | 6 |
| C | 1 | 4 | 9 |
| D | 2 | 4 | 9 |
| E | 4 | 6 | 9 |
| F | 3 | 4 | 5 |
| G | 6 | 6 | 9 |
| H | 4 | 8 | 12 |
| I | 6 | 11 | 16 |
| J | 7 | 9 | 17 |
| K | 3 | 4 | 5 |
| L | 1 | 4 | 7 |
| K | 3 | 4 | 5 |

1. За індивідуальним завданням

Виконання

Стрілочна діаграма

Рисунок 1.1 - Діаграма

Діаграма передування

Рисунок 2.1 - Діаграма